Universidade Federal do Ceará - campus Quixadá

Projeto Integrado em Engenharia de Software I

Documento de Processos, Tecnologias e Ferramentas

Meu Bolso

Sistema de Gestão Financeira

Docente: 
Jefferson Kennedy

Discentes:

Antônio Rewelli de Oliveira, 554047;

Giliardy Alves da Silva, 552752;

Lucas Ferreira Nobre, 554590;

Miqueias Bento da Silva,  553972.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003, Quixadá - CE, 63902-580

14.09.2024

1. Planejamento do processo	3

1.1 Metodologia: Scrum com Sprints de Uma Semana	3

Objetivo:	3

Papéis Envolvidos:	3

Artefatos:	3

Atividades:	3

1.2 Gerenciamento de Tarefas: Trello	3

Objetivo:	3

Papéis Envolvidos:	4

Artefatos:	4

Atividades:	4

Organização do Trello – Projeto Integrado I	4

1. Colunas do Quadro	4

2. Etiquetas	5

3. Checklist, comentários, membros e datas nos cartões	5

4. Visualização Geral	5

1.3 Gerenciamento de Cronograma: Planilha Excel	6

Objetivo:	6

Campos:	6

Atividades:	7

2. Tecnologias	7

3. Ferramentas	7

Justificativa das escolhas:	8

# 1. Planejamento do processo

## 1.1 Metodologia: Scrum com Sprints de Duas Semana

### Objetivo:

Promover a agilidade, flexibilidade e colaboração entre a equipe.

### Papéis Envolvidos:

- Product Owner: Responsável por priorizar o backlog e alinhar os objetivos com os stakeholders, na qual os responsáveis são Lucas Ferreira e Antônio Rewelli que fazem essa comunicação com os stakeholders.

- Scrum Master: Facilita as cerimônias e garante o uso correto da metodologia Scrum, sendo o responsável Lucas Ferreira.

- Time de Desenvolvimento: Executa as tarefas, desenvolve e entrega os artefatos planejados, participando aqui todo o grupo.

### Artefatos:

- Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades e tarefas.

- Sprint Backlog: Subconjunto do Product Backlog selecionado para a Sprint.

- Incremento: Entrega funcional ao fim de cada Sprint.

### Atividades:

- Planejamento da Sprint (Sprint Planning):

  - Descrição: Reunião realizada no início da semana, ao sábado à tarde, para selecionar tarefas do Product Backlog e criar o Sprint Backlog.

  - Artefatos Gerados: Sprint Backlog.

- Daily Scrum (terça-feira e quinta-feira):

  - Descrição: Reunião curta para acompanhar o progresso, identificar bloqueios e alinhar o time.

  - Artefatos Gerados: Atualizações no Quadro de Tarefas (Trello).

- Revisão da Sprint (Sprint Review):

  - Descrição: Apresentação do trabalho realizado durante a Sprint.

  - Artefatos Gerados: Feedback para melhoria contínua.

- Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective):

  - Descrição: Análise das práticas utilizadas, pontos de melhoria e próximos passos.

  - Artefatos Gerados: Lista de ações de melhoria.

## 1.2 Gerenciamento de Tarefas: Trello

### Objetivo:

Visualizar o fluxo de trabalho, identificar gargalos e otimizar o processo.

### Papéis Envolvidos:

- Responsável pelo Trello: Atualiza e organiza o quadro conforme o planejamento  das tarefas, ficando responsável por isso Lucas Ferreira e Miquéias Bento.

- Time de Desenvolvimento: Atualiza os cartões de tarefas de acordo com o desenvolvimento de suas atividades, participando aqui todo o grupo e alterando suas respectivas tarefas.

### Artefatos:

- Boards: Representam o projeto.

- Listas: Backlog, Em Progresso, Revisão, Concluído.

- Cards: Tarefas específicas com descrições, responsáveis e prazos.

### Atividades:

- Criação de listas e cartões.

- Atualização diária pelos membros da equipe.

- Análise semanal para identificar gargalos.

### Organização do Trello

O Trello do projeto está estruturado em colunas e utiliza etiquetas para facilitar a visualização e o gerenciamento das atividades. A seguir, apresento uma descrição detalhada da organização:

#### 1. Colunas do Quadro

- Backlog do Projeto - Atividades

  - Contém atividades relacionadas a documentação, validação e ajustes necessários no planejamento do projeto.

- Backlog do Projeto - Implementação

  - Foco em atividades de desenvolvimento, com tarefas que envolvem backend e frontend, representadas por checklists nos cartões.

- Backlog Próxima Sprint

  - Reúne as atividades planejadas para a próxima sprint, com foco em organização antecipada.

- Backlog da Sprint (Atual)

  - Atividades que estão planejadas para a sprint em andamento.

- Fazendo

  - Tarefas que estão em desenvolvimento no momento.

- Atividades Concluídas da Sprint

  - Atividades finalizadas durante a sprint atual.

- Atividades Concluídas

  - Coluna geral para o registro de tarefas finalizadas no projeto como um todo.

#### 2. Etiquetas

As etiquetas são utilizadas para categorizar os tipos de atividades, facilitando a identificação visual no quadro:

- 🟢 Validação: Atividades relacionadas a testes e validações do sistema.

- 🟡 Prototipagem: Desenvolvimento de protótipos para o projeto.

- 🟠 Diagramação: Criação de diagramas necessários para documentação ou implementação.

- 🟣 Implementação: Tarefas focadas em desenvolvimento (backend e frontend).

- 🔵 Documentação: Produção e atualização de documentação do projeto.

- ⚫ Estudos: Atividades de pesquisa e levantamento de informações.

#### 3. Checklist, comentários, membros e datas nos cartões

Nas atividades de implementação, os cartões incluem os membros responsáveis pelo desenvolvimento da atividade, checklists para backend e frontend, além de um comentário do que é esperado para a atividade, dependendo do nível da atividade o comentário pode ser maior ou ainda bem curto. Também é adicionado a data esperada para o desenvolvimento da atividade para a. Isso visa garantir que cada aspecto da tarefa seja rastreado e concluído de forma organizada.

#### 4. Visualização Geral

O Trello do projeto está organizado com foco em:

- Fluxo de trabalho: As tarefas se movem do Backlog → Fazendo → Concluído, seguindo uma abordagem alinhada ao Scrum.

- Planejamento antecipado: A coluna "Backlog Próxima Sprint" facilita a preparação das próximas entregas.

- Transparência: As etiquetas e os checklists ajudam a equipe a visualizar o progresso e o tipo de cada tarefa.

## 1.3 Gerenciamento de Cronograma: Planilha Excel

### Objetivo:

Acompanhar o progresso do projeto, identificar atrasos e ajustar o planejamento.

### Campos:

Tarefa, responsável, data de início, data de término, status.

### Atividades:

- Atualização semanal do status das tarefas.

- Análise de atrasos e ajuste de cronogramas.

- Geração de relatórios para acompanhamento.

# 2. Tecnologias

- Front-end:

  - Framework: Electron com React

    - Objetivo: Construir uma interface gráfica rica e responsiva para aplicações desktop.

    - Vantagens: Reutilização de componentes, grande comunidade, performance.

  - Adicionais: CSS Modules

    - Objetivo: CSS Modules é uma abordagem para modularizar CSS em projetos React e outras aplicações web.

    - Vantagens: beneficia na capacidade de os pacotes de construção otimizarem o CSS.

- Back-end:

  - Linguagem: Java.

    - Objetivo: Desenvolver a lógica de negócios e a API REST.

    - Vantagens: Maturidade, tipagem forte, grande ecossistema.

  - Framework: Spring Boot.

    - Objetivo: Acelerar o desenvolvimento de aplicações Java, oferecendo um framework completo e configurável.

    - Vantagens: Conveniência, automação, integração com diversas tecnologias.

- Banco de dados:

  - Sistema: PostgreSQL e Docker Compose.

    - Objetivo: Armazenar os dados da aplicação, oferecendo alta performance e escalabilidade.

# 3. Ferramentas

- IDEs: VS Code, Eclipse, IntelliJ.

  - Objetivo: Fornecer um ambiente de desenvolvimento integrado para escrever e depurar o código.

  - Vantagens: Autocompletar, refatoração, depuração, integração com outras ferramentas.

- Trello: Ferramenta para gestão de tarefas e projetos utilizando o método Kanban.

- Excel: Planilha eletrônica para gerenciamento de gestão do projeto, será usado para planejamento da agenda.

- PgAdmin: Ferramenta de administração para o banco de dados PostgreSQL.

- Figma: Ferramenta para produção de protótipos.

# Justificativa das escolhas:

- React e Electron: Permitirão criar uma interface moderna e performática para a aplicação desktop, aproveitando os benefícios do desenvolvimento web.

- Java e Spring Boot: Garantirão a robustez e escalabilidade do back-end, além de facilitar a integração com outras tecnologias.

- PostgreSQL: Oferecerá um banco de dados poderoso e flexível para armazenar os dados financeiros dos usuários.

- Scrum: Promoverá um processo de desenvolvimento ágil e eficiente, permitindo que a equipe se adapte às mudanças e entregue valor ao cliente de forma incremental.